分工&项目设计说明

建议不要 5 个人各写一块最后再拼。这个系统的核心风险在于状态流转和接口不一致，所以分工要围绕同一条主流程展开：

用户注册/绑定车辆 → 提交充电请求 → 排队 → 调度 → 开始充电 → 结束充电 → 生成账单 → 查询/支付账单 → 管理员查看状态 关于实现有疑问可以参考 三、设计说明 ，开发过程中如果遇到问题可随时提出并修改设计说明。

## 一、五人分工建议

假设 5 个人分别负责 A、B、C、D、E，可以这样分：

点击图片可查看完整电子表格

注意：前端负责人不能等后端全部完成才开始。A 把接口字段约定出来后，E 可以先用 mock 数据开发页面，后面再替换真实接口。最终测试每个人负责自己的部分输出正确。

## 二、开发总顺序

整体按 5 个阶段推进。

### 阶段 1：项目地基，先统一规则

这一阶段只做“能跑起来”和“大家不打架”。

后端建立 Spring Boot 项目，配置 MySQL、跨域、统一响应格式、异常处理、基础包结构：

Plain Text controller service repository / mapper entity dto enums config common

前端建 Vue/React 项目，配置路由、Axios、基础布局。

同时必须先定 4 类状态枚举，否则后面一定混乱：

Plain Text ChargingRequestStatus: WAITING / ASSIGNED / CHARGING / CANCELLED / COMPLETED ChargingPileStatus: IDLE / RESERVED / CHARGING / FAULT / OFFLINE ChargingSessionStatus: CHARGING / COMPLETED / INTERRUPTED BillStatus: UNPAID / PAID / CANCELLED

这一阶段的目标不是功能多，而是所有人能基于同一套表、同一套状态、同一套接口风格开发。

### 阶段 2：先做最小后端闭环

后端优先级必须是：

Plain Text 用户和车辆 ↓ 充电请求 ↓ 队列和调度 ↓ 开始充电 ↓ 结束充电 ↓ 生成账单

不要先做管理员报表、故障恢复、复杂分时计费，这些都不是第一优先级。

最小闭环接口建议如下：

Plain Text POST /api/users/register POST /api/users/login POST /api/vehicles GET /api/piles POST /api/charging-requests GET /api/charging-requests/{id} POST /api/charging-requests/{id}/cancel POST /api/scheduler/dispatch POST /api/sessions/start POST /api/sessions/{id}/stop GET /api/bills/user/{userId} POST /api/bills/{billId}/pay

第一版调度直接用 FCFS：

Plain Text 取对应模式队列第一个请求 分配给对应类型空闲桩

先保证系统能完整跑通。

### 阶段 3：前端接入主流程

前端页面不要一开始做太花，按业务流做：

Plain Text 登录/注册页 车辆管理页 充电申请页 排队状态页 充电状态页 账单页 管理员充电桩状态页

用户端最小流程：

Plain Text 登录 ↓ 绑定车辆 ↓ 提交充电申请 ↓ 查看排队状态 ↓ 管理员/系统触发调度 ↓ 开始充电 ↓ 结束充电 ↓ 查看账单 ↓ 支付

只要这个流程能从页面点击跑通，你们项目就已经有主体了。

### 阶段 4：增强核心算法

主流程稳定后，再加设计说明里的高级逻辑。

调度从 FCFS 升级为 SJF：

Plain Text 预计充电时长 = 剩余充电量 / 充电桩功率

快充：

Plain Text 60kW

慢充：

Plain Text 7kW

然后选择预计完成时间最短的请求。

计费从简单计费升级为分时计费：

Plain Text 08:00-12:00, 18:00-22:00 → 1.2 元/度 12:00-18:00, 22:00-00:00 → 0.8 元/度 00:00-08:00 → 0.4 元/度

服务费：

Plain Text 快充 0.7 元/度 慢充 0.4 元/度

这一阶段重点是让系统“符合设计说明”，而不是只停留在 CRUD。

### 阶段 5：补管理员、故障、测试和文档

最后补充：

Plain Text 管理员查看充电桩状态 管理员查看队列状态 管理员查看账单统计 充电桩故障 故障车辆重新入队 计费规则配置

故障功能可以简化：

Plain Text 设置 pile.status = FAULT 如果该桩正在充电： session.status = INTERRUPTED request.status = WAITING request 放回队列头部

最后统一测试：

Plain Text 正常充电流程 取消请求流程 修改请求流程 分时计费流程 故障恢复流程 账单支付流程

## 三、设计说明  与 接口

设计说明

## 接口：

（待完成）

## 四、最重要的开发顺序细化

Plain Text 1. 建 Git 仓库 2. 建 backend 和 frontend 两个目录 3. 后端 health 接口跑通 4. 前端能请求 health 5. 建数据库 6. 定好接口返回格式

统一返回格式建议：

JSON { "code": 0, "message": "success", "data": {} }

然后先建表，不要先写页面：

Plain Text user vehicle charging_pile charging_request charging_session bill payment

第三步写后端主流程。每完成一个接口，就用 Postman/Apifox 测一次，不要等所有代码写完再测。

第四步前端接接口。前端优先做“能操作”，不要先追求美观。

第五步补高级功能。调度和计费必须单独封装成方法：

Plain Text SchedulerService.dispatch() BillService.generateBill() BillService.calculateFee()

不要把算法写在 Controller 里。

## 五、协作要求

每人开始前需要同步三件事：

Plain Text 已完成的内容 待完成的内容 有没有接口/数据库冲突

结束前必须保证：

Plain Text 代码能运行 接口能访问 数据库结构同步 README 更新当天进度

分支命名（名字 + commit日期 + 完成情况）  eg：lym_6.10+sqlConectionCompleted

Plain Text main dev feature/user-vehicle feature/charging-request feature/scheduler feature/bill feature/frontend

所有人先合到 dev，最后稳定后再合到 main。

## 六、最小可交付版本标准

演示出完整闭环：

Plain Text 用户注册 ↓ 绑定车辆 ↓ 提交充电申请 ↓ 进入等待队列 ↓ 系统分配充电桩 ↓ 开始充电 ↓ 结束充电 ↓ 生成账单 ↓ 用户查看并支付

只要这条链能跑通，项目主体就成立。后面的 SJF、分时计费、故障恢复、管理员报表是加分项。

## 补充：后端协同规范

BCD 可以并行开发，但不能各写各的。正确方式是：B 和 D 先各自产出基础数据接口，C 中间负责把请求、队列、桩、会话串成主流程。更准确地说：它们是先约定接口和状态后并行开发，最后按主流程串起来联调。依赖性确实比较强，尤其围绕“充电请求—队列—调度—充电会话—账单”这一条链。

按文件里的最小后端闭环，后端优先级是“用户和车辆 → 充电请求 → 队列和调度 → 开始充电 → 结束充电 → 生成账单”，这说明它们在业务流程上有前后依赖；但文件也强调第一阶段要先统一表、状态、接口风格，目的就是让大家能基于同一套规则开发。

点击图片可查看完整电子表格

也就是说，B、C、D 可以同时开工，但必须先共同定好 5 个东西：

Plain Text 1. charging_request 表字段 2. charging_pile 表字段 3. charging_session 表字段 4. 状态枚举 5. 接口返回格式

状态枚举尤其关键，文件里已经要求先定：

Plain Text ChargingRequestStatus: WAITING / ASSIGNED / CHARGING / CANCELLED / COMPLETED ChargingPileStatus: IDLE / RESERVED / CHARGING / FAULT / OFFLINE ChargingSessionStatus: CHARGING / COMPLETED / INTERRUPTED BillStatus: UNPAID / PAID / CANCELLED

这些不先统一，BCD 就会互相打架：B 可能写 WAITING，C 写 QUEUING，D 写 FREE，最后根本串不起来。

### 实际开发顺序应该是“接口先串，功能并行”

我建议这样安排：

Plain Text 第 0 步：A 或全员统一数据库表、状态枚举、接口格式 ↓ B 开始做：用户、车辆、充电请求 D 开始做：充电桩初始化、充电桩状态查询 C 开始做：队列结构、FCFS 调度空方法 ↓ B 提供 chargingRequest 数据 D 提供 availablePile 数据 C 把 request + pile 串成 dispatch / start / stop ↓ BCD 联调主流程

最小主流程里，B 是入口，D 是资源，C 是连接器：

Plain Text B 创建请求：用户要充电 D 提供桩：哪些桩空闲 C 调度：把请求分配给桩，并开始/结束充电

所以如果问“谁最依赖谁”：C 最依赖 B 和 D。B 可以先做用户和请求，D 可以先做桩状态，C 只有在 B/D 的基本接口出来后，才能真正跑通调度闭环。